Abschlussprüfung Sommer 2022

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

Lernplattform

Entwicklung einer hybriden Mobil-Anwendung

Abgabetermin: xx.xx.2022

Prüfungsbewerber:
Nico Freundt
Gartenstraße 29
34125 Kassel

Ausbildungsbetrieb:
Deutsche Telekom AG
Telekom Ausbildung
Eigilstraße 2
36043 Fulda

# Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II

Tabellenverzeichnis	II

Abkürzungsverzeichnis	II

1	Ausgangssituation	1

1.1	Hintergrund des Projekts	1

1.2	Ziel des Projekts	1

1.3	Entwicklungsumfeld	1

1.4	Schnittstelle	1

1.5	Projektabgrenzung	1

2	Projektplanung	2

2.1	Ressourcenplanung	2

2.2	Kostenplanung	2

2.3	Projektphasen	2

2.4	Entwicklungsprozess	2

2.5	Lastenheft	2

3	Projektentwurf	3

3.1	Zielplattform	3

3.2	Softwarearchitektur	3

3.3	Produktumgebung	3

3.4	Pflichtenheft	3

4	Realisierung	4

4.1	Erstellung Basisprojekt	4

4.2	Anlegen einzelner Hauptseiten	4

4.3	Anlegen kleinerer Komponenten	4

4.4	Routing	4

4.5	Backendabfragen	4

5	Ergebnisse	5

5.1	Soll/Ist-Vergleich	5

5.2	Gewonnene Erkenntnisse	5

5.3	Ausblick	5

Literaturverzeichnis	6

A	Anhang	i

# Abbildungsverzeichnis

# Tabellenverzeichnis

# Abkürzungsverzeichnis

API

TSI

# Ausgangssituation

## Hintergrund des Projekts

Im Laufe meiner Ausbildung bei der T-Systems International GmbH erhielt ich zum Erlernen der ausbildungsrelevanten Programmierkenntnisse den Auftrag, eine einfache Lernplattform zu entwickeln. Diese sollte mit verschiedenen Programmiersprachen und Frameworks für verschiedene Anwendungsbereiche umgesetzt werden. Im ersten Ausbildungsjahr ging es hierbei um die Sprache Java und eine reine Desktop-Anwendung mithilfe von JavaFX. Darauffolgend waren Web-Technologien an der Reihe, da auch der Fokus des Chapters, in welchem ich eingesetzt bin, hierauf liegt. Hierzu erlernte ich JavaScript und zog zuerst die Frameworks React und Express zur Hilfe. 
Zum Schluss begann ich die Entwicklung einer dritten Anwendung innerhalb des Business Application Studios auf der SAP BTP Trial Plattform unter Nutzung des SAP-spezifischen Frameworks SAP UI5.

Im Allgemeinen hat diese Lernplattform den Sinn, eine Möglichkeit zu schaffen, Programmierkenntnisse auf vereinfachtem Wege an komplett unerfahrene Personen auf diesem Gebiet, beispielsweise neue Auszubildene oder dual Studierende, zu vermitteln.

## Ziel des Projekts

Alle bisherigen Projekte, die ich mit JavaFX, React und UI5 umgesetzt hatte, waren für die Nutzung auf einem Desktop-Gerät konzipiert, weshalb dieses Projekt die Möglichkeit schaffen soll, die aktuellen Plattforminhalte für mobile Geräte, wie Smartphones oder Tablets verfügbar zu machen.

## Entwicklungsumfeld

Die Erarbeitung erfolgt von mir innerhalb des Tech3-Chapters der TSI im Rahmen meines 70-stündigen Abschlussprojekts zur Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung.

## Schnittstelle

Während der Entwicklung meiner ersten Lernplattform als React-Anwendung habe ich ebenfalls ein Node.JS-Backend mit dem Framework Express erstellt, welches auf eine MariaDB-Datenbank zugreift. Diese beiden Komponenten wurden von mir zur Entwicklung auf einem privaten RaspberryPi gehostet und der Backend-Server ist durch einen Proxy eines Apache-Web-Servers über das Internet als API für dieses Projekt zugänglich.

## Projektabgrenzung

Da dieses Projekt in einem aktiven Umfeld von Backend und Datenbank entwickelt wird, befasst es sich lediglich mit der Entwicklung einer hybriden Mobilanwendung als Frontend der bereits existierenden Plattformumgebung. Eine Bereitstellung der fertigen Anwendung in einen Appstore o.ä. ist nicht Teil des Projekts.

# Projektplanung

## Ressourcenplanung

## Kostenplanung

## Projektphasen

## Entwicklungsprozess

## Lastenheft

# Projektentwurf

## Zielplattform

## Softwarearchitektur

## Produktumgebung

## Pflichtenheft

# Realisierung

## Erstellung Basisprojekt

## Anlegen einzelner Hauptseiten

## Anlegen kleinerer Komponenten

## Routing

## Backendabfragen

# Ergebnisse

## Soll/Ist-Vergleich

## Gewonnene Erkenntnisse

## Ausblick

# Literaturverzeichnis

# Anhang